Lambers, Yaron

Gegevensverzameling

Versie 1

Kwaliteit document

Inhoud

[Planning van de realisatie Cursist / Begin DATUM: 18-01-2016 2](#_Toc441316629)

[Planning van de realisatie Medewerker / Begin DATUM: 19-01-2016 2](#_Toc441316630)

[Realisatie 3](#_Toc441316631)

[Wijzigingen naar de realisatie 4](#_Toc441316632)

# Planning van de realisatie Cursist / Begin DATUM: 18-01-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie Cursist / Begin DATUM: 18-01-2016** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Hoofdpagina | Yaron Lambers | 09:00 | 10:00 |
| Contactpagina | Yaron Lambers | 10:00 | 12:00 |
| registratie | Yaron Lambers | 12:30 | 13:30 |
| login/uitlog | Yaron Lambers | 13:30 | 14:00 |
| Aanmeld pagina voor cursussen | Yaron Lambers | 14:00 | 15:00 |
| Wijzigen van gegevens | Yaron Lambers | 15:00 | 15:30 |
|  |  |  |  |

# Planning van de realisatie Medewerker / Begin DATUM: 19-01-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie Medewerker / Begin DATUM: 19-01-2016** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Inlog en uitlog mogelijkheden | Yaron Lambers | 09:00 | 10:00 |
| Cursistenlijst met filter | Yaron Lambers | 10:00 | 12:00 |
| Cursisten toevoeg mogelijkheden | Yaron Lambers | 12:30 | 13:30 |
| Aanmaken van cursussen | Yaron Lambers | 13:30 | 14:00 |
| Verwijderen van cursussen | Yaron Lambers | 14:00 | 15:00 |
| Toevoegen gegevens medewerkers | Yaron Lambers | 15:00 | 15:30 |
| Wijzigen gegevens medewerkers | Yaron Lambers | 15:30 | 16:00 |
| Verwijderen van medewerkers | Yaron Lambers | 16:00 | 17:00 |

# Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | |
| Pagina | Programmeur | Klaar op |
| Hoofdpagina | Yaron Lambers | 10:00 / **18-01-2016** |
| Contactpagina | Yaron Lambers | 12:00 / 01-18-2016 |
| registratie | Yaron Lambers | **13:30 / 18-01-2016** |
| login/uitlog | Yaron Lambers | **14:00 / 18-01-2016** |
| Aanmeld pagina voor cursussen | Yaron Lambers | **15:00 / 18-01-2016** |
| Wijzigen van gegevens | Yaron Lambers | **15:30 / 18-01-2016** |
| Inlog en uitlog mogelijkheden / medewerker | Yaron Lambers | **10:00 / 19-01-2016** |
| Cursistenlijst met filter / medewerker | Yaron Lambers | **12:00 / 19-01-2016** |
| Cursisten toevoeg mogelijkheden / medewerker | Yaron Lambers | **13:30 / 19-01-2016** |
| Aanmaken van cursussen / medewerker | Yaron Lambers | **14:00 / 19-01-2016** |
| Toevoegen gegevens medewerkers | Yaron Lambers | **15:00 / 19-01-2016** |
| Verwijderen van cursussen / medewerker | Yaron Lambers | **16:00 / 19-01-2016** |
| Wijzigen gegevens medewerkers / medewerker | Yaron Lambers | **16:30 / 19-01-2016** |
| Verwijderen van medewerkers | Yaron Lambers | **17:00 /19-01-2016** |

# Wijzigingen naar de realisatie

Op dit moment zijn er geen doorgevoerde wijzingen